CAHIER DES CHARGES AGILE

Plateforme SaaS E-commerce Multi-Vendeurs avec Module IA

Marché algérien — Boutique en ligne, automatisation, dropshipping, logistique et intelligence artificielle hybride

Version 1.0 — Document de référence projet

Date : 28 juin 2026

Méthodologie : Agile / Scrum — Sprints de 2 semaines

Durée cible : 4 mois (8 sprints)

Stack technique : Django REST Framework + PostgreSQL + React

# Table des matières

Table des matières	2

1. Introduction et contexte	4

1.1 Contexte du projet	4

1.2 Porteur de projet et mode de développement	4

1.3 Avertissement sur le délai — point d'attention majeur	4

1.4 Objectifs du produit	4

2. Périmètre fonctionnel global	6

3. Architecture technique de référence	8

3.1 Vue d'ensemble	8

3.2 Stack technique	8

3.3 Entités principales du modèle de données (vue logique)	8

4. Backlog produit — Epics et User Stories par Sprint	10

Sprint 1 — Fondations : authentification, multi-tenant, structure boutique	10

Epic 1.1 — Authentification & comptes vendeurs	10

Epic 1.2 — Création et gestion de boutique (multi-tenant)	10

Sprint 2 — Rôles, équipe, et modèle produit de base	11

Epic 2.1 — Rôles et permissions	11

Epic 2.2 — Modèle produit de base	11

Sprint 3 — Variantes, catégories, fournisseurs, avis	12

Epic 3.1 — Variantes produit et stock	12

Epic 3.2 — Catégories	12

Epic 3.3 — Fournisseurs	13

Epic 3.4 — Avis clients modérés	13

Sprint 4 — Commandes, cycle de statuts, confirmation téléphonique	13

Epic 4.1 — Cycle de vie de la commande	13

Epic 4.2 — Confirmation téléphonique et assignation	14

Epic 4.3 — Taux de confirmation	14

Sprint 5 — Boutique publique, checkout, paiement	14

Epic 5.1 — Vitrine publique	14

Epic 5.2 — Checkout invité	15

Epic 5.3 — Paiement en ligne (Chargily)	15

Epic 5.4 — Paniers abandonnés	15

Epic 5.5 — Thèmes, pages et navigation	16

Sprint 6 — Logistique, transporteurs, promotions, clients à risque	17

Epic 6.1 — Intégration transporteurs	17

Epic 6.2 — Promotions	17

Epic 6.3 — Clients à risque et liste noire	17

Sprint 7 — SAV (réclamations, échanges), dropshipping et finances	18

Epic 7.1 — Réclamations	18

Epic 7.2 — Échanges produit	18

Epic 7.3 — Dropshipping et commissions	18

Epic 7.4 — Finances et rentabilité	19

Sprint 8 — Statistiques, canaux de vente, marketing, webhooks, abonnement	19

Epic 8.1 — Statistiques complètes	20

Epic 8.2 — Canaux de vente externes	20

Epic 8.3 — Marketing et pixels	20

Epic 8.4 — Webhooks	21

Epic 8.5 — Abonnement et monétisation	21

5. Planning synthétique (Gantt simplifié)	22

6. Stratégie de tests et de validation	23

6.1 Approche retenue	23

6.2 Tests prévus en fin de développement (après Sprint 8)	23

7. Gestion des risques	24

8. Points laissés ouverts (à définir avant le sprint concerné)	25

9. Hypothèses actées par défaut	26

10. Glossaire	27

# 1. Introduction et contexte

## 1.1 Contexte du projet

Ce document décrit le cahier des charges agile d'une plateforme SaaS multi-vendeurs destinée au marché algérien, permettant à des vendeurs de créer une boutique en ligne complète, de gérer leurs commandes, leur stock, leur logistique, leur équipe et leurs revenus, avec à terme une couche d'intelligence artificielle centrale (orchestrateur hybride local/cloud).

Le projet s'inspire fonctionnellement des plateformes RiseCart, RiseManager et DZ Build, avec l'ambition de regrouper et de dépasser leurs fonctionnalités respectives au sein d'un seul produit, et de s'en différencier par une couche IA pensée comme socle architectural plutôt que comme module ajouté après coup.

## 1.2 Porteur de projet et mode de développement

| Paramètre | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Équipe | Développeur solo (full-stack) |
| Stack technique | Backend : Django + Django REST Framework + PostgreSQL Frontend : React Tâches asynchrones : Celery + Redis |
| Méthodologie | Agile — sprints de 2 semaines |
| Durée cible officielle | 4 mois (8 sprints) |
| Ordre de construction | Fondations techniques d'abord, puis fonctionnalités (pas de mise en production progressive auprès de vrais utilisateurs avant la fin) |
| Tests utilisateurs | Réalisés uniquement à la fin du développement, pas en cours de route |

## 1.3 Avertissement sur le délai — point d'attention majeur

Le périmètre fonctionnel détaillé dans ce document (environ 25 modules, dont plusieurs intégrations externes : Yalidine, ZR Express, Chargily, Shopify, Meta Commerce, pixels publicitaires, SMS) est fonctionnellement équivalent à la quasi-totalité des fonctionnalités observées sur RiseCart, un produit mature développé par une équipe dédiée.

La durée cible officiellement retenue avec le porteur de projet est de 4 mois (8 sprints), en rythme intensif et avec peu de marge pour les imprévus. Ce délai a été choisi en toute connaissance de cause après discussion sur l'écart entre l'ambition fonctionnelle et le temps de développement habituellement nécessaire pour un tel périmètre en solo (qui se situerait plus naturellement entre 6 et 8 mois, voire davantage, en tenant compte des risques d'intégration externe). Ce point est documenté ici pour mémoire et doit être réévalué à la fin de chaque sprint (voir section 7 — Gestion des risques).

## 1.4 Objectifs du produit

- Permettre à un vendeur algérien de créer une boutique en ligne complète en quelques minutes.

- Centraliser commandes, stock, équipe, finances et logistique dans une seule interface.

- Automatiser la confirmation téléphonique, l'assignation des commandes et la logistique transporteur.

- Offrir un modèle économique SaaS par paliers, avec un essai gratuit limité.

- Préparer l'architecture pour l'intégration future d'un orchestrateur IA hybride (local/cloud).

# 2. Périmètre fonctionnel global

Le tableau suivant liste l'ensemble des modules fonctionnels retenus pour ce produit, avec leur statut dans le périmètre (V1 = inclus dans les 8 sprints planifiés ; V2 = hors périmètre des 8 sprints, explicitement repoussé après validation du porteur de projet).

| Module | Statut |
| --- | --- |
| Authentification & gestion de boutique | V1 |
| Rôles & permissions (Admin, Confirmateur, Dropshipper) | V1 |
| Produits, variantes, catégories | V1 |
| Avis clients (avec modération) | V1 |
| Fournisseurs | V1 |
| Commandes & cycle de statuts complet | V1 |
| Confirmation téléphonique & historique d'appels | V1 |
| Taux de confirmation (global + par confirmateur) | V1 |
| Gestion des échecs (raisons prédéfinies) | V1 |
| Gestion des réclamations (SAV) | V1 |
| Gestion des échanges (avec impact stock) | V1 |
| Stock par variante + alertes seuil bas | V1 |
| Paniers abandonnés (détection auto + relance auto Email/SMS) | V1 |
| Promotions (codes + automatiques, % et montant fixe) | V1 |
| Clients à risque (auto + manuel, seuil configurable) & liste noire | V1 |
| Dropshipping (catalogue sélectif + commissions configurables) | V1 |
| Finances & rentabilité (coûts, marge, par produit/wilaya/source) | V1 |
| Statistiques complètes (commandes, retours, échecs, wilaya, source) | V1 |
| Transporteurs Yalidine + ZR Express (API, déclenchement auto) | V1 |
| Paiement COD + Chargily (webhooks) | V1 |
| Canaux de vente — Shopify (synchro bidirectionnelle) + Meta Commerce | V1 |
| Thèmes (templates + personnalisation CSS/couleurs) | V1 |
| Pages produit automatiques + pages personnalisées | V1 |
| Menus (éditeur drag & drop) | V1 |
| File Manager (dossiers + upload) | V1 |
| Marketing — pixels (Facebook, Google, TikTok) + événements standards | V1 |
| Webhooks entrants/sortants configurables | V1 |
| Essai gratuit (limite commandes + durée) & paliers tarifaires | V1 (paliers tarifaires exacts : à définir — TBD) |
| Orchestrateur IA hybride (local/cloud) | V2 — hors périmètre des 8 sprints |

# 3. Architecture technique de référence

## 3.1 Vue d'ensemble

Architecture multi-tenant par clé étrangère (un vendeur possède une ou plusieurs boutiques, toute donnée est rattachée à une boutique). Pas de séparation par schéma PostgreSQL distinct, pour limiter la complexité d'infrastructure en développement solo.

## 3.2 Stack technique

| Couche | Technologie retenue |
| --- | --- |
| Frontend | React |
| Backend | Django + Django REST Framework |
| Base de données | PostgreSQL |
| Tâches asynchrones (relances, webhooks, sync Shopify) | Celery + Redis |
| Paiement en ligne | Chargily (webhooks) |
| Transporteurs | API Yalidine, API ZR Express |
| Canaux externes | API Shopify, Meta Commerce |
| SMS (relance panier abandonné) | Fournisseur à définir à l'étape technique (TBD) |
| Pixels marketing | Facebook Pixel, Google Analytics/Tag Manager, TikTok Pixel |

## 3.3 Entités principales du modèle de données (vue logique)

- Store, StoreTheme, Page, Menu, MenuItem, MediaFile (File Manager)

- User, TeamMember, Role (Admin, Confirmateur, Dropshipper)

- Category (relation many-to-many avec Product), Product, ProductVariant, Supplier, Review

- Customer (identifié par numéro de téléphone, achat invité sans compte)

- Order, OrderItem, OrderStatusHistory, CallAttempt, FailureReason

- Complaint (réclamation), Exchange (échange produit)

- StockMovement, StockAlertSetting

- AbandonedCart

- Promotion (code ou automatique, % ou montant fixe)

- RiskFlag (client à risque), Blacklist (par boutique)

- DropshipperAssignment, CommissionRule, CommissionBalance, CommissionPayment

- OperationalCost, MarketingCost, ProfitabilityReport

- Carrier (Yalidine/ZR Express), Shipment

- Payment (COD/Chargily), PaymentWebhookLog

- SalesChannel (Shopify/Meta), ChannelSyncLog

- PixelConfig, Webhook (entrant/sortant), WebhookLog

- Subscription, SubscriptionPlan, UsageQuota (essai gratuit)

Hypothèse actée : un produit peut appartenir à plusieurs catégories simultanément (relation many-to-many), ce point ayant été laissé ouvert lors des échanges et nécessitant une règle ferme pour la modélisation.

Hypothèse actée : le modèle de dropshipping retenu est un dropshipper qui revend les produits du vendeur principal sans stock propre, au sein de la même boutique (pas de boutique distincte par dropshipper).

# 4. Backlog produit — Epics et User Stories par Sprint

Chaque sprint dure 2 semaines. L'ordre retenu suit une logique de fondations techniques d'abord (authentification, multi-tenant, modèle de données), puis empilement progressif des modules métier. Aucune mise en production progressive n'est prévue avant la fin du Sprint 8 : les tests avec de vrais vendeurs sont planifiés uniquement après la fin du développement (voir section 6).

## Sprint 1 — Fondations : authentification, multi-tenant, structure boutique

Objectif du sprint : poser le socle technique multi-tenant et permettre la création d'un compte vendeur et d'une boutique vide.

## Epic 1.1 — Authentification & comptes vendeurs

En tant que vendeur, je peux créer un compte et gérer mon accès à la plateforme.

US-1.1.1 — Inscription vendeur

En tant que visiteur, je peux créer un compte vendeur avec email et mot de passe.

Critères d'acceptation :

- Validation email unique

- Mot de passe respectant une politique de sécurité minimale

- Création automatique d'un essai gratuit à l'inscription

US-1.1.2 — Connexion / déconnexion

En tant que vendeur, je peux me connecter et me déconnecter de mon espace admin.

Critères d'acceptation :

- Session sécurisée (JWT ou session Django)

- Message d'erreur clair en cas d'identifiants invalides

US-1.1.3 — Réinitialisation mot de passe

En tant que vendeur, je peux réinitialiser mon mot de passe par email.

Critères d'acceptation :

- Lien de réinitialisation à durée de vie limitée

## Epic 1.2 — Création et gestion de boutique (multi-tenant)

En tant que vendeur, je peux créer ma boutique, qui isole mes données de celles des autres vendeurs.

US-1.2.1 — Création de boutique

En tant que vendeur, je peux créer une boutique avec un nom et un slug d'URL unique.

Critères d'acceptation :

- Le slug généré est unique sur toute la plateforme

- L'URL publique de la boutique est immédiatement affichée (ex: nomboutique.plateforme.app)

US-1.2.2 — Isolation des données multi-tenant

En tant que vendeur, je ne dois jamais voir les données d'une autre boutique.

Critères d'acceptation :

- Toute requête API est filtrée automatiquement par la boutique de l'utilisateur connecté

- Tests de sécurité couvrant l'accès croisé entre boutiques (un vendeur A ne peut pas accéder aux données du vendeur B même en modifiant l'URL/l'ID dans une requête)

US-1.2.3 — Essai gratuit à la création de boutique

En tant que vendeur, mon compte démarre avec un quota d'essai gratuit limité.

Critères d'acceptation :

- Quota combiné : nombre de commandes maximum ET durée maximale (les deux valeurs exactes sont à définir — TBD, voir section 8)

- Le quota restant est visible dans le dashboard admin

## Sprint 2 — Rôles, équipe, et modèle produit de base

Objectif du sprint : permettre la gestion d'équipe multi-rôles et poser le modèle produit (sans variantes ni catégories encore).

## Epic 2.1 — Rôles et permissions

En tant que vendeur, je peux inviter des membres d'équipe avec des rôles définis et des permissions différenciées.

US-2.1.1 — Invitation de membre d'équipe

En tant que vendeur (Admin), je peux inviter un membre par email et lui attribuer un rôle (Admin, Confirmateur, Dropshipper).

Critères d'acceptation :

- Email d'invitation avec lien d'activation

- Le rôle est modifiable après création

US-2.1.2 — Permissions du rôle Confirmateur

En tant que Confirmateur, je n'ai accès qu'aux commandes qui me sont assignées et je n'ai pas accès au module Finances.

Critères d'acceptation :

- Le module Finances est masqué pour ce rôle

- Seules les commandes assignées au confirmateur connecté sont visibles

US-2.1.3 — Permissions du rôle Dropshipper

En tant que Dropshipper, je n'ai accès qu'à mes propres commandes et produits sélectionnés, sans visibilité sur les autres dropshippers ni sur les finances globales.

Critères d'acceptation :

- Le dropshipper ne voit que les commandes liées à ses ventes

- Le dropshipper ne voit pas les autres dropshippers de la boutique

## Epic 2.2 — Modèle produit de base

En tant que vendeur, je peux ajouter des produits à mon catalogue.

US-2.2.1 — Création de produit

En tant que vendeur, je peux créer un produit avec nom, description, prix, image et SKU.

Critères d'acceptation :

- Upload d'image produit

- Le SKU est unique au sein de la boutique

US-2.2.2 — Liste et édition des produits

En tant que vendeur, je peux voir la liste de mes produits et les modifier.

Critères d'acceptation :

- Pagination de la liste

- Activation/désactivation d'un produit sans le supprimer

## Sprint 3 — Variantes, catégories, fournisseurs, avis

Objectif du sprint : enrichir le catalogue produit avec la structure complète attendue (variantes, catégories, fournisseurs, avis modérés).

## Epic 3.1 — Variantes produit et stock

En tant que vendeur, je peux gérer des variantes de produit (taille, couleur) avec un stock indépendant par variante.

US-3.1.1 — Création de variantes

En tant que vendeur, je peux ajouter plusieurs variantes à un produit (ex: T-shirt en S/M/L), chacune avec son propre stock.

Critères d'acceptation :

- Le stock global affiché au niveau produit reflète l'état 'en stock'/'rupture' calculé à partir des variantes

- Chaque variante a son propre SKU

US-3.1.2 — Alerte stock bas

En tant que vendeur, je reçois une alerte quand le stock d'une variante descend sous un seuil.

Critères d'acceptation :

- Le seuil est configurable globalement par le vendeur (identique pour tous les produits)

- L'alerte apparaît dans les notifications internes (cloche)

## Epic 3.2 — Catégories

En tant que vendeur, je peux organiser mes produits par catégories.

US-3.2.1 — Création de catégories

En tant que vendeur, je peux créer des catégories et y rattacher des produits.

Critères d'acceptation :

- Un produit peut appartenir à plusieurs catégories à la fois (hypothèse actée)

- La hiérarchie reste simple : Catégorie → Produits, sans double comptage de stock au niveau catégorie

## Epic 3.3 — Fournisseurs

En tant que vendeur, je peux associer mes produits à des fournisseurs.

US-3.3.1 — Gestion des fournisseurs

En tant que vendeur, je peux créer une fiche fournisseur et l'associer à un ou plusieurs produits.

Critères d'acceptation :

- Fiche fournisseur : nom, contact, notes

## Epic 3.4 — Avis clients modérés

En tant que vendeur, je peux gérer les avis laissés sur mes produits.

US-3.4.1 — Dépôt d'avis

En tant que visiteur de la boutique, je peux laisser un avis (note 1 à 5 étoiles + commentaire) sur un produit, même sans achat vérifié.

Critères d'acceptation :

- Aucune vérification d'achat n'est requise (point de vigilance documenté en section 7 — risque de faux avis)

US-3.4.2 — Modération des avis

En tant que vendeur, je dois valider chaque avis avant qu'il soit publié sur la boutique publique.

Critères d'acceptation :

- File d'attente des avis en attente de modération

- Possibilité de rejeter un avis sans le publier

## Sprint 4 — Commandes, cycle de statuts, confirmation téléphonique

Objectif du sprint : implémenter le cœur métier des commandes avec le cycle de statuts complet et la confirmation téléphonique.

## Epic 4.1 — Cycle de vie de la commande

En tant que vendeur, je peux suivre une commande depuis sa création jusqu'à sa livraison ou son annulation.

US-4.1.1 — Création de commande

En tant que vendeur ou via la boutique publique, une commande est créée avec le statut initial 'En attente' (pending).

Critères d'acceptation :

- Le cycle de statuts complet est : En attente → Appelée → Confirmée → Expédiée → Livrée, avec embranchements possibles vers Retournée, Annulée, ou Échec d'appel

US-4.1.2 — Historique des statuts

En tant que vendeur, je peux voir l'historique complet des changements de statut d'une commande.

Critères d'acceptation :

- Horodatage et auteur de chaque changement de statut

## Epic 4.2 — Confirmation téléphonique et assignation

En tant que confirmateur, je dois appeler le client pour confirmer sa commande, et le système m'assigne les commandes à traiter.

US-4.2.1 — Assignation automatique round-robin

En tant que vendeur, chaque nouvelle commande est automatiquement assignée à un confirmateur actif, à tour de rôle.

Critères d'acceptation :

- L'assignation manuelle reste possible en complément de l'automatique

- Seuls les confirmateurs marqués actifs participent à la rotation

US-4.2.2 — Historique des tentatives d'appel

En tant que confirmateur, je peux enregistrer chaque tentative d'appel avec une note et un statut (pas répondu, rappeler demain, confirmé...).

Critères d'acceptation :

- Chaque tentative est horodatée et conserve une note libre

- L'historique des tentatives est visible sur la fiche commande

US-4.2.3 — Raisons d'échec prédéfinies

En tant que confirmateur, je peux choisir une raison d'échec parmi une liste prédéfinie (ex: numéro invalide, hors zone, refus client).

Critères d'acceptation :

- La liste des raisons est gérable par le vendeur

- Chaque raison est rattachée à une statistique consultable (voir Epic Statistiques)

## Epic 4.3 — Taux de confirmation

En tant que vendeur, je veux mesurer l'efficacité de la confirmation téléphonique.

US-4.3.1 — Taux de confirmation global

En tant que vendeur, je vois le pourcentage de commandes confirmées sur le total des commandes traitées, sur une période donnée.

Critères d'acceptation :

- Filtrage par période (jour, semaine, mois, personnalisé)

US-4.3.2 — Taux de confirmation par confirmateur

En tant que vendeur, je vois le taux de confirmation individuel de chaque confirmateur.

Critères d'acceptation :

- Classement des confirmateurs par taux de réussite

## Sprint 5 — Boutique publique, checkout, paiement

Objectif du sprint : rendre la boutique accessible publiquement avec un parcours d'achat complet en mode invité.

## Epic 5.1 — Vitrine publique

En tant que client final, je peux parcourir une boutique et ses produits sans créer de compte.

US-5.1.1 — Page produit automatique

En tant que vendeur, chaque produit ajouté génère automatiquement une page produit standard accessible publiquement.

Critères d'acceptation :

- Template fixe appliqué automatiquement à chaque nouveau produit

US-5.1.2 — Recherche et filtres

En tant que client, je peux rechercher des produits et filtrer par prix et catégorie.

Critères d'acceptation :

- Recherche par mot-clé sur le nom du produit

- Filtres combinables (prix + catégorie)

## Epic 5.2 — Checkout invité

En tant que client, je peux passer commande sans créer de compte, en saisissant uniquement mes informations de livraison.

US-5.2.1 — Tunnel de commande invité

En tant que client, je renseigne mon nom, téléphone, wilaya, commune et adresse pour finaliser ma commande, sans créer de compte.

Critères d'acceptation :

- Le client est identifié de manière unique par son numéro de téléphone pour les besoins du suivi (clients à risque, liste noire)

US-5.2.2 — Choix du mode de paiement

En tant que client, je choisis entre paiement à la livraison (COD) et paiement en ligne (Chargily).

Critères d'acceptation :

- Le choix COD ne nécessite aucune saisie de carte

- Le choix paiement en ligne redirige vers le flux Chargily

## Epic 5.3 — Paiement en ligne (Chargily)

En tant que vendeur, je veux que le paiement en ligne soit validé automatiquement sans intervention manuelle.

US-5.3.1 — Webhook de confirmation de paiement

En tant que système, je reçois un webhook Chargily qui met à jour automatiquement le statut de la commande lors d'un paiement réussi.

Critères d'acceptation :

- Gestion des cas d'échec de paiement (commande non confirmée automatiquement, notification au vendeur)

- Journalisation de chaque webhook reçu (PaymentWebhookLog) pour audit et débogage

## Epic 5.4 — Paniers abandonnés

En tant que vendeur, je veux récupérer les ventes perdues lorsqu'un client ne finalise pas sa commande.

US-5.4.1 — Détection automatique de panier abandonné

En tant que système, je détecte automatiquement un panier comme abandonné dès qu'un produit est ajouté et que les informations client sont saisies sans validation finale de la commande.

Critères d'acceptation :

- Le panier abandonné est visible dans une liste dédiée côté admin

US-5.4.2 — Relance automatique

En tant que système, j'envoie automatiquement une relance par email et SMS après un délai d'inactivité défini (par exemple 1 heure).

Critères d'acceptation :

- Le délai de relance est configurable

- Le fournisseur SMS reste à définir techniquement (TBD, voir section 8)

## Epic 5.5 — Thèmes, pages et navigation

En tant que vendeur, je veux personnaliser l'apparence et la structure de ma boutique publique.

US-5.5.1 — Choix et personnalisation de thème

En tant que vendeur, je choisis un thème prédéfini puis je personnalise les couleurs et le CSS.

Critères d'acceptation :

- Au moins 2 à 3 templates prédéfinis disponibles au lancement

- Un éditeur de variables (couleurs, logo, police) est disponible par-dessus le template

US-5.5.2 — Pages personnalisées

En tant que vendeur, je peux créer des pages personnalisées (à propos, FAQ, conditions, landing marketing) en plus des pages produit automatiques.

Critères d'acceptation :

- Éditeur de contenu simple pour ces pages

US-5.5.3 — Éditeur de menu

En tant que vendeur, je peux organiser la navigation de ma boutique par glisser-déposer de blocs de menu.

Critères d'acceptation :

- Réorganisation des liens par drag & drop

- Liens internes (pages, catégories) et externes possibles

US-5.5.4 — Gestionnaire de fichiers

En tant que vendeur, je peux organiser mes images et fichiers dans des dossiers, avec upload direct.

Critères d'acceptation :

- Création de dossiers

- Upload multiple

## Sprint 6 — Logistique, transporteurs, promotions, clients à risque

Objectif du sprint : automatiser l'expédition via les transporteurs algériens, ajouter les promotions et la gestion des clients à risque.

## Epic 6.1 — Intégration transporteurs

En tant que vendeur, je veux que l'expédition soit créée automatiquement chez le transporteur dès la confirmation de commande.

US-6.1.1 — Connexion des comptes transporteurs

En tant que vendeur, je connecte mes comptes Yalidine et ZR Express via leurs API.

Critères d'acceptation :

- Configuration des clés API par boutique

US-6.1.2 — Création automatique de l'expédition

En tant que système, je crée automatiquement la commande chez le transporteur choisi dès que le statut passe à 'Confirmée'.

Critères d'acceptation :

- Le vendeur peut définir un transporteur par défaut pour la boutique

- Le vendeur peut aussi choisir un transporteur différent au cas par cas, commande par commande

## Epic 6.2 — Promotions

En tant que vendeur, je veux proposer des réductions à mes clients.

US-6.2.1 — Création de promotion par code

En tant que vendeur, je crée un code promo (pourcentage ou montant fixe) que le client saisit au checkout.

Critères d'acceptation :

- Validation de la date de validité et du nombre d'utilisations maximum du code

US-6.2.2 — Promotion automatique

En tant que vendeur, je crée une réduction automatique appliquée directement sur un produit ou une catégorie, sans code à saisir.

Critères d'acceptation :

- La réduction automatique est visible directement sur la fiche produit

## Epic 6.3 — Clients à risque et liste noire

En tant que vendeur, je veux identifier les clients problématiques pour limiter les pertes.

US-6.3.1 — Détection automatique de client à risque

En tant que système, je marque automatiquement un client comme 'à risque' lorsque le nombre de commandes annulées et retournées sur une période dépasse un seuil configurable.

Critères d'acceptation :

- Le seuil exact est configurable par le vendeur (pas de valeur fixe en dur)

- Le vendeur peut aussi marquer manuellement un client à risque indépendamment du seuil automatique

US-6.3.2 — Liste noire par boutique

En tant que vendeur, je peux bloquer un client identifié par son numéro de téléphone, pour cette boutique uniquement.

Critères d'acceptation :

- Le blocage n'affecte pas les autres boutiques de la plateforme (liste noire non mutualisée)

- Une tentative de commande d'un numéro bloqué est explicitement signalée au vendeur

## Sprint 7 — SAV (réclamations, échanges), dropshipping et finances

Objectif du sprint : compléter le service après-vente, finaliser le modèle de dropshipping avec commissions, et livrer le module financier.

## Epic 7.1 — Réclamations

En tant que client, je veux signaler un problème sur ma commande livrée.

US-7.1.1 — Dépôt de réclamation

En tant que client, je signale un problème via un formulaire sur la boutique publique, en indiquant mon numéro de commande, sans créer de compte.

Critères d'acceptation :

- Le formulaire ne nécessite pas de compte client

US-7.1.2 — Suivi de résolution

En tant que vendeur, je traite la réclamation via un statut de workflow (ouvert, en cours, résolu).

Critères d'acceptation :

- Historique des échanges sur la réclamation conservé

## Epic 7.2 — Échanges produit

En tant que client, je veux échanger un produit livré (par exemple une mauvaise taille).

US-7.2.1 — Demande d'échange

En tant que client, je demande l'échange d'un produit livré contre une autre variante, avec validation du vendeur.

Critères d'acceptation :

- Workflow de validation avant traitement de l'échange

US-7.2.2 — Impact automatique sur le stock

En tant que système, je crée automatiquement les mouvements de stock liés à un échange validé (retour du produit initial, sortie du produit de remplacement).

Critères d'acceptation :

- Le mouvement de stock est traçable dans l'historique (StockMovement)

## Epic 7.3 — Dropshipping et commissions

En tant que dropshipper, je veux vendre les produits du vendeur principal et être rémunéré en conséquence.

US-7.3.1 — Sélection de produits par le dropshipper

En tant que dropshipper, je choisis dans le catalogue du vendeur principal les produits que je souhaite promouvoir et vendre.

Critères d'acceptation :

- Le dropshipper ne gère pas de stock propre (modèle acté : revente des produits du vendeur principal, sans stock dédié, au sein de la même boutique)

US-7.3.2 — Configuration des commissions

En tant que vendeur, je définis une commission spécifique pour chaque combinaison produit × dropshipper.

Critères d'acceptation :

- La commission peut être un pourcentage ou un montant fixe selon la configuration

US-7.3.3 — Calcul automatique de la commission

En tant que système, je calcule la commission du dropshipper uniquement lorsque la commande associée est marquée 'Livrée' (pour éviter les commissions sur commandes annulées ou retournées).

Critères d'acceptation :

- Le solde à payer est mis à jour automatiquement à chaque livraison confirmée

US-7.3.4 — Paiement de la commission

En tant que vendeur, je marque le solde d'un dropshipper comme payé, ce qui remet son solde à zéro et historise le paiement.

Critères d'acceptation :

- Historique des paiements de commission consultable par dropshipper

## Epic 7.4 — Finances et rentabilité

En tant que vendeur, je veux suivre la rentabilité réelle de mon activité.

US-7.4.1 — Saisie des coûts

En tant que vendeur, je saisis manuellement mes coûts opérationnels et mes coûts marketing.

Critères d'acceptation :

- Saisie par période et catégorie de coût

US-7.4.2 — Calcul automatique de la rentabilité

En tant que vendeur, le système calcule automatiquement ma rentabilité par produit, par wilaya et par source.

Critères d'acceptation :

- Rentabilité = revenus des commandes livrées moins coûts associés (produit, opérationnel, marketing, commission dropshipper)

## Sprint 8 — Statistiques, canaux de vente, marketing, webhooks, abonnement

Objectif du sprint : finaliser les modules transverses (statistiques, intégrations externes, monétisation) avant la phase de tests finaux.

## Epic 8.1 — Statistiques complètes

En tant que vendeur, je veux une vue détaillée de la performance de ma boutique sur tous les axes métier.

US-8.1.1 — Tableau de bord statistique

En tant que vendeur, je consulte des statistiques sur les commandes, retours, échecs (par raison), ventes, produits, confirmateurs, wilayas et sources.

Critères d'acceptation :

- Filtrage par période sur l'ensemble des statistiques

- Niveau de détail équivalent à celui observé sur RiseCart

## Epic 8.2 — Canaux de vente externes

En tant que vendeur, je veux vendre aussi sur Shopify et Meta Commerce sans dupliquer mon travail.

US-8.2.1 — Synchronisation Shopify bidirectionnelle

En tant que vendeur, mon catalogue (produits et stock) est synchronisé automatiquement vers Shopify, et les commandes passées sur Shopify remontent automatiquement dans mon admin.

Critères d'acceptation :

- Synchronisation du stock dans les deux sens pour éviter la survente

- Journal de synchronisation consultable (ChannelSyncLog)

US-8.2.2 — Connexion Meta Commerce

En tant que vendeur, je peux connecter mon catalogue à Facebook/Instagram via Meta Commerce.

Critères d'acceptation :

- Le catalogue produit est exposé au format attendu par Meta

## Epic 8.3 — Marketing et pixels

En tant que vendeur, je veux mesurer mes performances publicitaires.

US-8.3.1 — Configuration des pixels

En tant que vendeur, je configure mes identifiants Facebook Pixel, Google Analytics/Tag Manager et TikTok Pixel.

Critères d'acceptation :

- Configuration par boutique

US-8.3.2 — Envoi des événements standards

En tant que système, j'envoie automatiquement les événements PageView, AddToCart, InitiateCheckout et Purchase à chaque pixel configuré.

Critères d'acceptation :

- Les événements sont envoyés en temps réel au moment de l'action client

## Epic 8.4 — Webhooks

En tant que vendeur, je veux connecter ma boutique à des outils externes (Zapier, Make, n8n...).

US-8.4.1 — Webhooks sortants

En tant que vendeur, je configure une URL qui recevra une notification à chaque événement choisi (nouvelle commande, changement de statut, etc.).

Critères d'acceptation :

- Journal des envois avec statut de succès/échec (WebhookLog)

US-8.4.2 — Webhooks entrants

En tant que vendeur, je peux recevoir des données depuis un outil externe via une URL dédiée à ma boutique.

Critères d'acceptation :

- Authentification des webhooks entrants par clé secrète

## Epic 8.5 — Abonnement et monétisation

En tant que vendeur, je passe d'un essai gratuit à un abonnement payant.

US-8.5.1 — Paliers tarifaires

En tant que vendeur, je choisis un palier d'abonnement (Starter, Pro, Business) à l'issue de mon essai gratuit.

Critères d'acceptation :

- Les limites exactes de chaque palier restent à définir (TBD, voir section 8)

US-8.5.2 — Suivi du quota d'essai

En tant que vendeur, je vois mon quota restant (commandes et jours) tout au long de mon essai gratuit.

Critères d'acceptation :

- Alerte visuelle à l'approche de la limite

# 5. Planning synthétique (Gantt simplifié)

Vue synthétique des 8 sprints de 2 semaines (durée totale : 16 semaines, soit 4 mois). Chaque ligne représente un sprint et les modules qu'il couvre.

| Sprint | Période | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaines 1-2 | Authentification, multi-tenant, structure boutique, essai gratuit |
| Sprint 2 | Semaines 3-4 | Rôles & permissions (Admin/Confirmateur/Dropshipper), modèle produit de base |
| Sprint 3 | Semaines 5-6 | Variantes, catégories, fournisseurs, avis modérés |
| Sprint 4 | Semaines 7-8 | Commandes, cycle de statuts, confirmation téléphonique, taux de confirmation |
| Sprint 5 | Semaines 9-10 | Boutique publique, checkout invité, paiement COD/Chargily, paniers abandonnés, thèmes/pages/menus/file manager |
| Sprint 6 | Semaines 11-12 | Transporteurs (Yalidine/ZR Express), promotions, clients à risque/liste noire |
| Sprint 7 | Semaines 13-14 | Réclamations, échanges, dropshipping & commissions, finances/rentabilité |
| Sprint 8 | Semaines 15-16 | Statistiques complètes, canaux de vente (Shopify/Meta), pixels marketing, webhooks, abonnement |

Remarque : ce planning correspond à la durée cible officiellement validée de 4 mois. Il suppose un développement à temps plein, sans imprévu majeur sur les intégrations externes (Yalidine, ZR Express, Chargily, Shopify, Meta Commerce, fournisseur SMS). Voir section 7 pour les risques associés à cette hypothèse.

# 6. Stratégie de tests et de validation

## 6.1 Approche retenue

Conformément au choix exprimé par le porteur de projet, aucun test n'est réalisé auprès de vrais vendeurs ou clients en cours de développement. L'ensemble des modules est construit avant toute mise à l'épreuve réelle.

## 6.2 Tests prévus en fin de développement (après Sprint 8)

- Tests fonctionnels de bout en bout sur l'ensemble des parcours (vendeur, confirmateur, dropshipper, client final).

- Tests de sécurité multi-tenant (isolation stricte des données entre boutiques).

- Tests des intégrations externes en environnement sandbox (Chargily, Yalidine, ZR Express, Shopify, Meta Commerce).

- Tests de charge légers sur les requêtes les plus fréquentes (liste de commandes, dashboard statistiques).

- Recrutement d'un petit groupe de vendeurs réels pour une phase de test avant ouverture publique (calendrier à définir après le Sprint 8).

# 7. Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai de 4 mois trop ambitieux pour le périmètre | Élevée | Élevé | Réévaluer le planning à la fin de chaque sprint ; prévoir une bascule possible vers un périmètre réduit si le retard dépasse 1 sprint cumulé |
| Délais d'approbation des comptes API externes (Chargily, Yalidine, ZR Express, Meta Commerce) | Moyenne | Élevé | Initier les démarches d'inscription/validation auprès de ces plateformes dès le Sprint 1, en parallèle du développement |
| Fournisseur SMS non choisi (TBD) | Moyenne | Moyen | Statuer sur le fournisseur SMS au plus tard avant le Sprint 5 (paniers abandonnés) |
| Avis clients sans vérification d'achat : risque de faux avis / spam | Moyenne | Moyen | La modération manuelle (actée) limite le risque ; envisager un système de signalement en V2 |
| Synchronisation bidirectionnelle Shopify : risque de conflits de stock | Moyenne | Élevé | Prévoir une logique de réconciliation claire (source de vérité unique en cas de conflit) lors du développement du Sprint 8 |
| Charge de travail solo sur un périmètre de 25 modules | Élevée | Élevé | Prioriser rigoureusement l'ordre des sprints ; ne pas paralléliser plusieurs epics non liés au même moment |
| Paliers tarifaires non définis avant la fin du développement | Faible | Moyen | Décision à prendre avant le Sprint 8 (module Abonnement) |

# 8. Points laissés ouverts (à définir avant le sprint concerné)

Les points suivants ont été explicitement laissés ouverts au cours des échanges et doivent être tranchés avant le sprint indiqué, faute de quoi ils bloqueront le développement du module correspondant.

| Point ouvert | À trancher avant |
| --- | --- |
| Valeurs exactes du quota d'essai gratuit (nombre de commandes ET nombre de jours) | Sprint 1 |
| Fournisseur SMS pour les relances de panier abandonné | Sprint 5 |
| Limites exactes des paliers tarifaires Starter / Pro / Business (commandes, produits, membres d'équipe par palier) | Sprint 8 |

# 9. Hypothèses actées par défaut

Certains points, laissés sans préférence exprimée au cours des échanges, ont nécessité une décision ferme afin de permettre la modélisation technique. Ces hypothèses sont documentées ici pour validation explicite ou correction ultérieure.

- Un produit peut appartenir à plusieurs catégories simultanément (relation many-to-many).

- Le modèle de dropshipping retenu est : le dropshipper revend les produits du vendeur principal, sans stock propre, au sein de la même boutique (pas de boutique distincte par dropshipper).

# 10. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| COD | Cash On Delivery — paiement à la livraison |
| Confirmateur | Membre d'équipe chargé d'appeler le client pour confirmer sa commande avant expédition |
| Dropshipper | Membre d'équipe qui revend les produits du catalogue principal sans gérer de stock propre, en échange d'une commission |
| Multi-tenant | Architecture permettant à plusieurs boutiques indépendantes de cohabiter sur la même plateforme avec isolation stricte des données |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle d'un produit |
| Round-robin | Méthode d'assignation automatique à tour de rôle entre plusieurs agents disponibles |
| SAV | Service après-vente |
| TBD | To Be Determined — à déterminer |
| Webhook | Mécanisme de notification automatique entre systèmes via une requête HTTP déclenchée par un événement |
| Wilaya | Subdivision administrative principale en Algérie (équivalent d'une préfecture/région) |